Vormsi valla 2018. aasta hankeplaan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RH objekt** | **Menetlusliik** | **Eeldatav maksumus** | **Alustamine****(eeldatav aeg,** **kuu täpsusega)** | **Lep. sõlmimine****(eeldatav aeg,** **kuu täpsusega)**  | **Lep täitmise aeg****(eeldatav aeg,** **kuu täpsusega)** | **Hanke eest vastutav isik** |
| Vormsi kopteriplatsi ehitus | lihthange | 100 000 | veebruar | märts | juuni 2018 | Vallavanem |
| Vormsi avaliku teede hooldustööde tegemine (teenus) | lihthange | 50 000 | märts | aprill | mai 2022 | Kinnisvaraspetsialist |
| Vormsi Lasteaed-Põhikooli fassaadi ja akende vahetus (ehitus) | lihthange | 110 000 | juuli | august | detsember 2018 | Ehitusinsener |
| Rälby Sadama rekonstrueerimine (ehitus) | lihthange | 137 000 | juuli | august | detsember 2019 | Ehitusinsener |
| Sireli talu ehitus | riigihange | 225 000 | detsember | veebruar | detsember 2020 | Ehitusinsener |