**Lisa 1: objektide nimekiri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Niidetavad alad** | ***maht*** | ***nõuded*** | ***töö tihedus/tähtaeg*** |
| Roheala Külakeskuse ümber | 2800 m2 | 50 mm-150 mm | vastavalt vajadusele |
| Roheala Vormsi Lasteaed-Põhikooli ümber | 1650 m2 | 50 mm-150 mm | vastavalt vajadusele |
| Kooli aia rohuala | 200 m2 | 50mm-100 mm | vastavalt vajadusele |
| Lasteaia hoov | 1800 m2 | 50 mm -100 mm | vastavalt vajadusele |
| Roheala Rahvamaja ümber | 1550 m2 | 50 mm-100 mm | vastavalt vajadusele |
| **Hekid** |  |  |  |
| Lasteaed-Põhikooli esine hekk |  | Kaks korda aastas | Enne põhikooli lõpuaktust; hiljemalt 25. august |
| Lasteaia hoovi hekk |  | Kaks korda aastas | Enne lasteaia lõpupidu; hiljemalt 25. august |
| **2. Haljasalade taastamine** |  |  |  |
| Kooli hoonete vaheline ala (Kooli kinnistu) | 125 m3 | 10 cm | 10. august 2022 |
| Kiigeplats (Kiige kinnistu) | 300 m3 | 10 cm | 10. august 2022 |
| Lasteaia tagune liivaväli (Nytomase kinnistu) + plats Hullo keskuses (Samba kinnistu) | 400 m3 | 10 cm  | 10. august 2022 |
| Sireli talu ümber olev ala (Sireli kinnistu) | 120m3 | 10 cm | 10. august 2022 |
| Pinnase sõelumine, ca 20% pinnase mahust pealmiseks kihiks | **190 m3** |  | 10. august 2022 |
| Muruseemne külv | 945 m3 | Pinnasega sobiv muruseemne sort.  | 25. august 2022 |