**Vormsi valla 2023. aasta hankeplaan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hankeobjekt** | **Menetlusliik** | **Alustamine (eeldatav aeg)**  | **Hankeprotsessi aeg** | **Hanke eest vastutav isik** |
| Külakeskuste mustkatte alla viimine: projekteerimine | väikehange | 1. veebruar 2023 | jaanuar-veebruar | Leho Tamvere, projektijuht |
| Üldplaneeringu ja KSH (sh rohevõrgustik) konsultatsoonihange | riigihange | 1. märts 2023 | veebruar-märts | Maris Jõgeva, vallavanem |
| Borrby karjääri haldamine 2023-2025 | lihthange | 1.aprill 2023 | veebruar-märts | majandus- ja haldusspetsialist |
| Hullo keskuse haljasalade korrashoid: niitmine, trimmerdamine 2023 | avalik pakkumine | 1.aprill 2023 | veebruar-märts | majandus- ja haldusspetsialist |
| Valla maade korrastamine/ niitmine/trimmerdamine 2023-2024 | avalik pakkumine | 1.mai 2023 | märts-aprill | majandus- ja haldusspetsialist |
| Mobiilsidetaristu arendamine | riigihange | 1.mai 2023 | märts-aprill | majandus- ja haldusspetsialist |
| Külakeskuste mustkatte alla viimine: ehitus | riigihange | 1.mai 2023 | märts-aprill | Leho Tamvere, projektijuht |
| Hullo kergliiklustee projekteerimine | lihthange | 1. september 2023 | juuni-august | keskkonna- ja planeeringuspetsialist |
| Lume- ja libedusetõrje valla teedel 2023-2026 | lihthange | 1. oktoober 2023 | juuni-august | majandus- ja haldusspetsialist |