## ÜLDANDMED

Vormsi vallas, Hullo külas asuva Koolituskeskus-Lasteaed siseruumide remonditööd.

Asukoht: Lääne maakond, Vormsi vald, Hullo küla, Kooli (katastritunnus 90701:002:0392).

Tellija: Vormsi Vallavalitus, registrikood: 75022427, Hullo küla, Vormsi vald, 91301 Läänemaa. tel (+372) 529 6318, e-post:vv@vormsi.ee

Kontaktisik: Ehitusspetsialist Riina Nedzelskiene

e-post: riina@vormsi.ee, tel 525 8025

## OBJEKTI KIRJELDUS

Objekt: Koolituskeskus-Lasteaed

Aadress: Vormsi vald, Hullo küla

Tehtavad tööd: Hoone esimese korruse lasteaia ruumide, kahe mänguruumi ja kahe magamistoa külmasildade likvideerimine, siseseintele soojustuse paigaldamine.

1. TÖÖDE KIRJELDUS

Tööde teostamine vastavalt Merigos OÜ poolt koostatud sõlmele ja eksperthinnangule:

Siseseinte osaline soojustamine seestpoolt ainult ruumid 106, 107, 108 ja 109. Kokku seinapinda antud ruumidel 84 m2.

TÖÖDE LÜHIKIRJELDUS:

- Põrandad tuleb kinni katta

- Seintelt liistude eemaldamine

- Seintelt kipsplaadi eemaldamine

- Utiliseerimine

- Seintelt karkassi eemaldamine

- Vajadusel osaliselt lagede avamine (seina ja aurutõkkekangaste omavahel kokku teipimine)

- Soojustusmaterjali lisamine

- Uue metallkarkassi paigaldus vastavalt järelvalve joonisele

- Uue soojustuse lisamine 75mm

- Uue kipsplaadi paigaldamine

- Maalritööd

- Puidust liistude paigaldamine

- Kahe terasposti vooderdamine PIR- soojustusega lõunapoolses välisseinas

- Uste ja akende tihendid asendada (vajadusel).

1. TINGIMUSED

* Tööde teostamise aeg on üks kalendrikuu (eeldatavalt 1. juuli - 31.juuli 2024)
* Tutvumiseks objektiga peab aeg olema kokku lepitud ehitusspetsialist Riina Nedzelskiene´ga : e-post: [riina@vormsi.ee](mailto:riina@vormsi.ee), mob tel. 525 8025
* Lisatud on konstruktor Peeter Kreutsbergi ekperthinnang tehtavate tööde kirjeldusega ja vajalik sõlmejoonis. ‘
* Lisatud on lepinguprojekt.
* Pakkumiste hindamisel loeb madalam hind.

5. PAKKUMISTE ESITAMINE

Pakkumine esitada hiljemalt 13. mail 2024 kell 17.00 aadressile vv@vormsi.ee.